Charte de projet

Projet : Portail de tutorat

Le sujet consiste a développer un site web, lequel fournira un service de tutorat. Il sera alors possible à un étudiant de créer un compte, et de rechercher dans les tutorats proposés celui qui lui conviendra, ou d’en faire la demande. Un tuteur pourra également créer un compte, et proposer un tutorat. Des méthodes de communication pourront être implémentées comme un chat etc.

Objectifs :

Les objectifs sont :

- La création d’un site web
- L’hébergement du site sur un serveur
- Un service de tutorat
- La possibilité de créer un compte étudiant ou tuteur
- La possibilité de créer un tutorat, et d’y participer
- La possibilité d’évaluer un tutorat ou un tuteur
- La possibilité de rechercher un tutorat ou d’en faire la demande
- Un service de communication comme un chat, un service de messagerie etc

Planning prévisionnel :

1er jalon / Vendredi 3 décembre 2021	2ème jalon / Lundi 24 janvier 2022	3ème jalon / Lundi 21 mars 2022
Site web permettant la création de compte étudiant ou tuteur, et la connexion à ces-derniers, sécurisée.	Site web proposant un service de tutorat, listant par catégorie ces-derniers; une fonction de recherche; une page d’information pour chaque tutorat. Gestion administrateur	Un site web additionnant aux autres fonctionnalités une méthode d’évaluation des tutorats et des tuteurs, ainsi que des méthodes de communication (chat, mail). Avec design.